尖东旺座商业楼外墙铝塑板修缮工程

竞

争

性

谈

判

文

件

谈判人：  成都锦东不动产投资管理有限公司

2020年 7 月

尖东旺座商业楼外墙铝塑板修缮工程

竞

争

性

谈

判

文

件

谈判人：  成都锦东不动产投资管理有限公司（盖单位章）

2020年 7 月

目  录

第一章 竞争性谈判邀请书 ................................................1

第二章 响应人须知.......................................................4

第三章 响应文件格式.....................................................10

第四章 评审办法.........................................................19

第五章 工程量清单	..............................................................22

第六章 拟签订合同主要条款...............................................24

第一章 竞争性谈判邀请书

四川睿云建设工程有限公司：

1 ．竞争性谈判条件

本次谈判人为 成都锦东不动产投资管理有限公司 ，建设资金为维修资金，维修资金出资比例为100%，项目己具备招标条件，现邀请贵单位参加本项目的竞争性谈判。

2 ．竞争性谈判范围

尖东旺座商业楼外墙铝塑板修缮工程。

3 ．响应人资格要求

3.1具有独立企业法人资格；

3.2具有国家行政主管部门颁发的建筑装修装饰及防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质；

3.3本次不接受联合体参选；

3.4 三年内无重大安全、管理责任事故。

4 ．竞争性谈判文件的获取

4.1请接到邀请函的申请人，请于2020年 7 月 1 日至2020年 7 月 4 日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9：00时至12：00时，下午13：00时至17：00时（北京时间，下同）。到成都锦东不动产投资管理有限公司（成都市锦江区静沙南路29号沙河壹号二期6栋5楼）领取竞争性谈判文件。

5.响应文件的递交

响应文件递交的截止时间2020年 7 月 9 日 10 时 00 分，地点：成都市锦江区静沙南路29号沙河壹号二期6栋5楼

6．确认

响应人在收到本竞争性谈判邀请书后，于2020年 7 月 4 日 10 时前，按附件格式书面回函是否参与本次竞争性谈判。

7.联系方式

谈判人：成都锦东不动产投资管理有限公司

地    址：成都市锦江区静沙南路29号沙河壹号二期6栋5楼

联 系 人： 吴女士

电    话：028-62560716-7006

附件：回函

回  函

成都锦东不动产投资管理有限公司：

我公司已于    年   月  日收到 “尖东旺座商业楼外墙铝塑板修缮工程争性谈判”邀请函，我公司确定参与□  不参与□（参与不参与只选一个在其后面“√”）本次招标代理竞争性谈判。

此函。

响应人：（全称并加盖公章）

年   月   日

第二章  响应人须知

响应人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 谈判人 | 谈判人：成都锦东不动产投资管理有限公司 地址：成都市锦江区静沙南路29号沙河壹号二期6栋5楼 联系人： 吴女士 电话：028-62560716-7006 |
| 2 | 项目名称 | 尖东旺座商业楼外墙铝塑板修缮工程 |
| 3 | 竞争性谈判范围 | 尖东旺座商业楼外墙铝塑板修缮工程 |
| 4 | 响应人资质条件、能力 | 资质等级要求：具备独立法人资格，国家行政主管部门颁发的建筑装修装饰及防水防腐保温工程专业承包叁级及以上资质。 业绩要求：近3年（2017年至今）已完成1个建筑施工工程类似项目业绩 参加谈判的响应人员：本项目拟派项目经理、技术负责人和其他主要负责人员 项目经理资格：本项目拟派往的项目经理须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格证和有效安全生产考核合格证； 技术负责人资格：具备建筑工程类专业中级及以上技术职称。 其它要求： （1）主要人员（项目经理、技术负责人和其他主要人员）应是响应人本单位人员，并按第三章“响应文件格式”的“主要人员简历表”要求填写和提供相应的证明、证件。 （2）其他主要人员至少应包括下列人员：施工员、质量员、安全员、材料员，应提供相应的执业资格证或上岗证。 |
| 5 | 最高限价 | 本项目的谈判最高限价为：人民币 50000 元 |
| 6 | 工期 | 合同签订之日开始计算30个日历日完成 |
| 7 | 响应人对竞争性谈判文件提出质疑的时间 | 自竞争性谈判文件发售之日时间起的二个工作日内。 |
| 8 | 构成竞争性谈判文件的其他文件 | 补遗文件、答疑文件（如有） |
| 9 | 备选方案和报价 | 不接受备选方案和多个报价。 |
| 10 | 签字盖章 | 响应人必须按照竞争性谈判文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。 |
| 11 | 响应文件份数 | 正本 1 份，副本 4 份。 |
| 12 | 递交响应文件地点 | 成都锦东不动产投资管理有限公司品质部 |
| 13 | 谈判时间和地点 | 谈判时间：同响应文件递交截止时间 谈判地点：锦江区锦东路555号尖东旺座客服办公室 |
| 14 | 评审办法 | 经评审的最低投标价法 |

一、总  则

1.适用范围

1.1 本竞争性谈判文件仅适用于本次谈判。

2.有关定义

2.1 “谈判人”系指依法进行谈判的国家机关、事业单位、团体组织。本次谈判的谈判人是成都锦东不动产投资管理有限公司。

2.2“响应人”系指领取了竞争性谈判文件拟参加谈判的响应人。

3.合格的响应人

合格的响应人应具备以下条件：

（1）具备竞争性谈判文件规定的基本条件；

（2）规定时间内领取了竞争性谈判文件并登记；

（3）遵守国家有关的法律、法规和条例；

（4）竞争性谈判文件和法律、行政法规规定的其他条件。

4.竞争性谈判费用

响应人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论谈判的结果如何，谈判单位均无义务和责任承担这些费用。

二、竞争性谈判文件

5.竞争性谈判文件的构成

5.1 竞争性谈判文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本竞争性谈判文件包括以下内容：

（1）竞争性谈判邀请；

（2）响应人须知及前附表；

（3）响应文件格式要求；

（4）评审办法；

（5）合同主要条款。

5.2 响应人应认真阅读和充分理解竞争性谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。响应人没有对竞争性谈判文件全面做出实质性响应是响应人的风险。没有按照竞争性谈判文件要求作出实质性响应的响应文件将被拒绝。

6.竞争性谈判文件的澄清和修改

6.1 在响应文件递交截止时间前，谈判人无论出于何种原因，可以对竞争性谈判文件进行澄清或者修改。

6.2 谈判人对已发出的竞争性谈判文件进行澄清或者修改，将在竞争性谈判文件要求的提交响应文件截止时间二日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有领取了竞争性谈判文件的响应人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

6.3 响应人要求对竞争性谈判文件进行澄清的，均应在投标截止日二天前按竞争性谈判文件中的联系方式，以书面形式通知谈判人。

6.4 在响应文件递交截止时间前，谈判人可以视谈判具体情况，延长响应文件递交截止时间和开标时间，并在竞争性谈判文件要求提交响应文件的截止时间一日前，将变更时间以书面形式通知所有领取了竞争性谈判文件的响应人。

7.答疑会和现场考察

7.1 不组织。

7.2 响应人考察现场所发生的一切费用由响应人自己承担。

三、响应文件

8.响应文件的语言

8.1 响应人提交的响应文件以及响应人与谈判人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。

9.计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本谈判项下的均采用国家法定的计量单位。

10.投标货币

本次谈判项目均以人民币报价。

11.联合投标

本项目不接受联合体参与。

12.响应文件的组成

（1）报价函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）响应人基本情况；

（4）拟任项目负责人和主要专职技术人员；

（5）响应人类似项目业绩；

（6）其他资料。

13.竞争性谈判文件有效期

竞争性谈判文件在该规定的投标截止之日起30日(日历天)内有效。

14.响应文件的份数和签署

14.1 响应人应按本须知前附表规定的份数提交响应文件。

14.2 响应文件的副本可采用复印件，字迹应清晰易于辨认。响应文件封面的右上角应清楚地注明“正本”或“副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.3 响应文件正本和副本的封面或扉页应标明招标工程名称、响应人全称，并由响应人加盖公章和法定代表人签字(或委托代理人签字)。

14.4 除响应人对错误处须修改外，全套竞争性谈判文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处须由响应人法定代表人签字(或委托代理人签字)。

15.响应文件的装订、密封与标志

15.1响应人应将响应文件的所有内容装订成册(不得使用活页夹或抽杆夹)。

15.2响应人应将所有响应文件进行密封，密封方式不限并在密封外层至少加盖响应人公章。

15.3 响应文件递交时密封外层应标(注)明：

15.3.1响应人名称：

15.3.2                    （项目名称）    响应文件；

16.响应文件的递交

16.1 响应文件的递交按前附表所述的时间、地址和规定要求执行。

四、评审

17.评审

谈判小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件评审办法的规定进行。

五、成交事项

18.确定成交人

18.1谈判人授权谈判小组直接确定成交人。

19.成交通知书

18.1成交通知书是合同文件的组成部分。成交通知书中将确认响应人在本次谈判中提出的报价。

20.合同协议书的签署

20.1 成交人应于收到成交通知书三个工作日内由法定代表人或授权代表与谈判人签订合同书。

20.2合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。

第三章  响应文件格式

正本/副本

尖东旺座商业楼外墙铝塑板修缮工程竞争性谈判

响应文件

响应人：（全称并加盖企事业法人公章）

二O二   年   月     日

目  录

一、报价函…………………………………………………………………………（ ）

二、授权委托书……………………………………………………………………（ ）

三、响应人基本情况………………………………………………………………（ ）

四、项目负责人和主要专职技术人员………………………………………（ ）

五、响应人类似项目业绩………………………………………………………（ ）

六、其他资料………………………………………………………………………（ ）

一、报 价 函

__________________（谈判人）：

我方全面研究了 “                        ”文件，决定参加贵单位组织的本项目竞争性谈判。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （响应人的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

- 我方愿意以人民币（大写）          元（￥        元）的投标总报价为本项目的报价。

- 我方为本项目提交的响应文件正本一份，副本四份。

3、我方声明：本响应人及其附属机构，与谈判人不存在利益关系。

4、我方声明：经本响应人认真核查，所递交的响应文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在弄虚作假行为，也完全知道和理解竞争性谈判文件对弄虚作假行为的规定和弄虚作假行为的不利后果。

5、我方承诺：你方或授权代表可对我公司进行查询或调查，以证实有关本申请提交的声明、文件和资料的真实性。

6、如中选，我方将按照本响应文件的承诺完成本项目工作。

响应人名称（盖章）：

法人代表人或授权代表（签字或盖章）：

通行地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

竞争性谈判第　次报价表(格式)

（实质性要求）

| 项目名称 |  | 尖东旺座商业楼外墙铝塑板修缮工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | JD/JZXTP020002 |  |  |
| 序号 | 服务内容 |  |  | 报价（元） |
| 1 | 尖东旺座商业楼外墙铝塑板修缮工程 |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签名（或签章）：

响应人（公章）：

日期：

联系电话：

注：

第1次报价表装入投标技术及服务响应文件中，第2次及以后单独提交。

二、法定代表人授权书

__________________（谈判人名称）：

本人               （姓名）系                              （响应人名称）的法定代表人，现委托本单位人员               （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至谈判有效期结束为止。

代理人无转委托权。

附：1、法定代表人身份证

2、委托代理人身份证

（注：身份证应双面复印或扫描，复印或扫描页盖有响应人鲜章）

响 应 人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

委托代理人：                        （签字）

联系电话：                （固定电话）                （移动电话）

年       月       日

三、响应人基本情况

响应人基本情况表

| 响应人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应人：                          （全称、盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日 期:  年 月  日

（二）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：（1）“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师证、身份证、职称证、学历证、安全生产考核合格证。技术负责人应附身份证、职称证、学历证；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。

四、类似项目业绩一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：（1）上述表格，可根据情况自行加列加行，但不少于上述内容；

（2）类似项目业绩要求：近3年（2017年至今）已完成1个建筑施工工程类似项目业绩；

（3）提供上表所列项目的合同协议书或中选（标）或成交通知书等相关证明的复印件加盖公章作为证明。

五、其他资料

第四章 评审办法

1. 总则

1.1 本次项目竞争性谈判对在申请书递交截止时间前收到的申请书，谈判小组按照本章规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评审的依据。

1.2 谈判的地点由谈判人决定，但竞争性谈判文件备案时，备案部门有规定的从其规定。

1.3 谈判小组由谈判人依法组建，人数为5-7人。经谈判小组评审, 按得分的高低排序作为中选候选人中选排序。

2.资格性审查

2.1谈判小组应依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加谈判的响应人等进行审查，以确定响应人是否具备谈判资格。

2.2资格性审查结束后，谈判小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的响应人，谈判小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.3谈判小组应依据谈判文件规定的所有实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加谈判的响应人名单。

2.4采购机构宣布未通过资格性审查的响应人名单时，应当告知响应人未通过审查的原因。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 申请人 资格 | （1）响应人合格 满足竞争性谈判文件的要求 （2）申请书内的所有人员应是申请人本单位人员 |
| 2 | 报价 | （3）代理收费符合规定且不超过最高限价 |
| 3 | 申请书 | （4）响应文件所附资料均真实可信，业绩提供合同协议书或中选（标）或成交通知书。 |
| 4 | 澄清 | （5）申请人按谈判小组要求进行澄清 |

- 谈判

3.1谈判小组所有成员集中与单一响应人分别进行一轮或多轮谈判，并给予所有参加谈判的响应人平等的谈判机会。谈判顺序以现场抽签的方式确定。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

3.2每轮谈判开始前，谈判小组应根据谈判文件的规定，并结合各响应人的响应文件拟定谈判内容。

3.3在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动谈判文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。

3.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的响应人。

3.4谈判过程中，谈判文件变动的，响应人应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。谈判过程中，响应人根据谈判情况自行决定变更其响应文件的，谈判小组不得拒绝，并应当给予响应人必要的时间，但是响应人变更其响应文件，应当以有利于满足谈判文件要求为原则，不得变更为不利于满足谈判文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

3.5谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他响应人的技术资料、价格和其他信息。

3.6谈判过程中，谈判小组发现或者知晓响应人存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该响应人淘汰，不允许其提交最后报价。

3.7谈判完成后，谈判小组应出具谈判情况记录表。

3.8最后报价。

3.8.1谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的响应人在规定时间内提交最后报价。

3.8.2谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的响应人在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，响应人在未提高响应文件中承诺的服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知响应人，说明理由。

3.8.3响应人最后报价应当由法定代表人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是响应人响应文件的有效组成部分。

3.8.4推荐成交候选响应人。谈判小组审查确认后，应当按照响应人的报价由低到高顺序推荐1家以上成交候选响应人，并编写谈判报告。响应人报价相同的，成交候选响应人并列，由谈判人自主采取公平择优的方式选择成交响应人。

4.确定成交响应人

4.1 谈判人应当在收到评审报告后，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交响应人。

5.成交通知书

5.1 成交通知书将作为签订合同的依据。成交通知书对谈判人和成交响应人均具有法律效力。成交通知书发出后，谈判人改变成交结果或成交响应人无正当理由放弃成交项目的，应当依法承担相关责任。

5.2 谈判人不对成交或未成交原因作出解释，也不退还响应文件。

第五章 工程量清单

工程名称：尖东旺座商业楼外墙铝塑板修缮工程

| 序号 | 类别 | 工程或费用名称 | 单位 | 单价（元） |  |  |  |  |  |  | 工程量 | 不含税合价（元） | 含税合价（9%）元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费（%） | 利润（%） | 规费（%） | 合计 |  |  |  |  |
| 1 | 材料 | 膨胀螺栓 | 颗 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  | 8㎜*100㎜ |
| 2 |  | 木条 | 米 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  | 30㎜*40㎜ |
| 3 |  | 木工板 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  | 12㎜*1220㎜*2440㎜ |
| 4 |  | 铝塑板 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  | 3㎜厚20丝 |
| 5 |  | 耐候结构胶 | 支 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 6 |  | 耐候密封胶 | 支 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 7 |  | 钢钉、自钉等辅料 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 8 |  | 防火、防腐、防水处理 | ㎏ |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 9 | 人工 | 拆除墙面铝塑板及木制基层 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 10 |  | 建渣清运出场 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 11 |  | 新木工基层制作 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 12 |  | 铝塑板粘贴 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 13 |  | 打胶密封 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 14 |  | 防火、防腐、防水处理 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 合 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 每平方面积/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |

第六章 拟签订合同主要条款

紫东外墙修复施工协议

项目名称：尖东旺座商业楼

合同编号：

签订地点: 锦江区锦东路555号

签订时间：

尖东旺座商业楼外墙铝塑板修缮工程合同

甲方（物业服务企业）：成都锦东不动产投资有限公司

乙方（承包人）：

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况,双方就本工程施工事宜协商一致,订立本合同。

一、 工程概况

工程名称：   外墙铝塑板修缮；

工程地点：   尖东旺座商业楼；

承包范围：

1、内容：  尖东旺座商业楼外墙铝塑板修缮；

2、承包方式：包工包料、包质量、包安全等。

二、 工程期限

1、合同工期总日历天数：   天。

2、开工日期：  年  月  日；竣工日期： 年  月   日。

三、合同价款

预算金额：￥：     元（大写：        ），最终结算金额以审计结果为准。

四、合同的生效及终止

1、合同签订之日起生效。

2、除质量保证书外，甲乙双方履行合同的全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准，质保期满后，本合同即告终止。

3、合同的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实守信的原则，履行通知、协助、保密等义务。

五、甲方权利与义务：

1、如在施工中发生变化应及时协调相关方予以解决。

2、甲方作为物业服务方不承担工程质量过控以及工程竣工验收责任，也不负有向乙方支付工程款的义务。

3、配合乙方现场工作和资料整理归档及公示。

4、对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以监督。

5、对乙方的施工给予配合协调。

6、提供施工所需水、电线路接驳点，水、电费由甲方按表度数向乙方收取。

六、乙方权利与义务：

1、 必须按法律法规有关规定进行施工。

2、在施工过程中，如发现技术要求与现场实际情况不符合时应向甲方提出，由甲方与相关单位协商解决。

3、乙方应按合同规定的时间竣工。

4、工程竣工后，必须通过甲方所在地社区、街道办事处验收合格。

5、确保施工过程中的安全，若发生人员自身或第三人人身伤亡或财产损失均由乙方自行承担全部责任。

6、不得将维修工程以任何方式进行转包、分包。

7、按时向甲方缴纳施工用水、电等费用。

七、施工组织设计和工期

1、开工及延期开工

乙方应按合同约定的开工时间开始施工。乙方不能按时开工，应当以书面形式向甲方提出延后开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方，逾期未答复视为不同意延期。因甲方原因导致乙方不能按照合同约定的开工时间开始施工，甲方应并以书面形式通知乙方，推迟开工时间，工期顺延。

2、由于下列原因造成的工期延误，工期相应顺延:

a) 甲方不能按合同规定提供图纸及开工条件；

b) 工程量改变和设计变更；

c) 因停水、停电、停气等原因造成的停工；

d) 不可抗力；

e) 因甲方无法完成约定义务造成的工期延迟；

f) 双方约定工期顺延的其他情况：  /  。

3、 工程竣工

a) 乙方应按合同条款约定的竣工日期或顺延的工期竣工，如遇特殊情况双方另议。

b) 施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。

c)乙方施工期间保持施工现场卫生，不扬尘并做好环保降尘工作。

d）施工完工后，乙方应工完场清，经甲方验收后可视为施工现场移交合格。

八、工程质量

a) 工程质量应达到招标文件及投标文件约定的质量标准。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担整改的一切费用，直至达到约定的标准。并承担相关的违约责任。

b) 对工程质量有争议，经验收方同意由工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

c) 乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及依据合同约定的施工，随时接受验收方代表及其委派人员检查检验，并为检查检验提供便利条件。

d) 验收方代表的日常检查检验不得影响正常施工。

e) 隐蔽工程和中间验收

根据国家、四川省、成都市有关规定执行。

f) 重新检验

当验收方提出对已经作业完毕工程重新检验时，乙方应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新进行修复。如果工程存在质量问题，修复的费用由乙方支付，如果没有质量问题则验收合格。

g) 本工程约定的质量保修金按维修资金使用办法约定执行。质量保修金应在保修期满后，经验收方验收无质量问题后无息返还给乙方。

本工程约定的质量保修期为壹年（从验收合格次日起算）。壹年后如出现故障，乙方只收更换设备、材料款和施工成本费用。

九、工程总款与支付方式

1) 合同价款的确定。

本合同价款采用  固定  方式确定。

2) 双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间：

锦江区房产行政管理部门通过转账或支票方式（以实际拨付金额为准）向乙方支付首笔工程款，乙方收到首笔工程款后5个工作日内进场施工，竣工后经所属地社区、街道办事处验收合格，并将相关资料报备锦江区房产行政管理部门后，由锦江区房产行政管理部门向乙方支付工程款或在甲方收到锦江区房产行政管理部门拨付的资金后由甲方据实拨付给乙方。

3）甲方配合乙方做好专项维修资金的申请工作，以便维修资金管理中心能及时将工程款支付给乙方。

4）乙方每次收款前应向维修资金管理中心提交相应的收款资料及票据，否则由乙方自行承担逾期未能收款的法律后果和责任。

5）乙方在收到首笔工程款项后按合同预算金额的 3% 做为此工程质量保证金，质保金为￥：      元（大写：         ），此费用在保修期满后后一月内无息支付给乙方。

十、 索赔和争议

1) 违约的处理：

延期：除不可抗拒力外，因乙方原因造成不能按合同工期竣工，依据锦江区产管理部门的相关条例，由乙方向锦江区房产管理部门支付违约金。如因误期原因造成的损失，以锦江区房产管理部门的相关条例扣除工程款。

质量不达设计和规范验收要求：如乙方施工质量不达设计和规范验收要求，由乙方负责改进，因此造成的工期延误，按照上述延期条款处理。

本工程乙方不得以任何形式转包或分包，如有转包或分包甲方有权单方解除本合同。

2) 索赔：

除非经双方协议将合同终止或因一方违约使本合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行时，依据锦江区房产管理部门相关规定终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

3) 争议：

本合同在履行过程中发生的争议，由乙方与锦江区房产管理部门协商解决，协商不成的，依据锦江区房产管理部门相关条例进行解决。

十一、合同解除和终止

1) 甲、乙双方协商一致，可以解除合同。

2) 有下列情况之一的，甲、乙双方可以解除合同：

1、因不可抗力致使合同无法履行；

2、因一方违约致使合同无法履行；

3、因乙方原因造成工期延期20天（含）以上，锦江区房产管理部门有权解除合同。

3） 一方根据上述约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知的前10天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。

4) 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和转移工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地，做到工完场清甲方应为乙方撤出提供必要条件。

十二、合同份数

本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，具有同等法律效力。本合同经双方签字、盖章后生效。

十三、补充条款

1、本合同所有内容除甲、乙双方签字外，其他均为打印字体，手写内容无效。

2、招标文件、投标文件为本合同附件。

【以下无正文】

甲      方：                         乙      方：

地      址：                         地      址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电      话:                          电      话:

日      期：                         日      期：

安全责任书

甲方（发包人）：成都锦东不动产投资管理有限公司

乙方（承包人）：

为了确保位于锦江区锦东路555号尖东旺座商业楼外墙维修工作，为防止和减少事故，保障租户的生命和财产安全，保障公司的利益，确保社会稳定，特签订本责任书。

1、乙方必须保证在维修改造过程中，不发生重特大安全事故和有重大影响的安全事故。如有发生乙方承担因此造成的相应损失。

2、由于乙方管理的设备及作业人员在维修改造过程中造成的甲方或第三方人员或财产损失的均由乙方承担事故责任和相应经济责任。

3、乙方对本次维修改造区域内的安全生产负有全面的责任，任何第三人在甲方管理区域内发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，由乙方承担相应的责任。

4、以上内容作为“成都锦东不动产投资管理有限公司”告知乙方，并要求某某有限公司严格执行。如有发生违反上述内容和相关安全操作规程造成的一切损失与法律责任由乙方承担。

甲方：                              乙方：

代表人：                            代表人：

廉洁协议

发包人:成都锦东不动产投资管理有限公司（以下简称“甲方”）

承包人:（以下简称“乙方”）

根据国家、省、市政府有关资产管理中加强廉政建设的规定，为做好资产管理中的党风廉政建设，保证资产租赁高效优质，保证租赁资产的安全和有效使用以及投资效益。甲方与乙方，特订立如下合同。

1、甲方和乙方双方的权利与义务

（1）严格遵守和国家有关法律法规及省市的有关规定。

（2）严格执行该合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损坏国家和集体利益，不得违反资产管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉洁教育，设立廉政告示牌，

公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及

时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上

级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的行为。

2、甲方的义务

（1）甲方工作人员（含本人的配偶、子女及其配偶等亲属、

身边工作人员和其他特定关系人）不得索要或接受乙方的礼

金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或

甲方工作人员（含本人的配偶、子女及其配偶等亲属、身边

工作人员和其他特定关系人）个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员（含本人的配偶、子女及其配偶等亲属、

身边工作人员和其他特定关系人）不得参加乙方安排的超标

准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工

具和高档办公用品等。

（3）甲方工作人员（含本人的配偶、子女及其配偶等亲属、

身边工作人员和其他特定关系人）不得要求或者接受乙方为

其住房装修、婚丧嫁娶活动、工作安排以及出国出境、旅游

等提供方便。

（4）甲方工作人员（含本人的配偶、子女及其配偶等亲属、

身边工作人员和其他特定关系人）不得从事与乙方业务有关

的经济活动等。

（5）甲方工作人员（含本人的配偶、子女及其配偶等亲属、

身边工作人员和其他特定关系人）不得以任何理由向乙方推

荐分包单位。

（6）甲方工作人员要秉公办事、不得营私舞弊，不得利用

职权从事各种个人有偿中介活动；不能纵容、默许配偶、子

女及其配偶等亲属、身边工作人员和其他特定关系人利用党

员干部本人职权或者职务上的影响谋取私利。

3、乙方的义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员（含本人的

配偶、子女及其配偶等亲属、身边工作人员和其他特定关系

人）行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼金。

（2）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员（含本人的

配偶、子女及其配偶等亲属、身边工作人员和其他特定关系

人）报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员（含本人的

配偶、子女及其配偶等亲属、身边工作人员和其他特定关系

人）参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员（含本人的

配偶、子女及其配偶等亲属、身边工作人员和其他特定关系

人)购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，

依据有关规定给与党纪、政纪或组织处理；涉及犯罪的，移

交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应

予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，

依据有关规定给与党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成

经济损失的，应予以赔偿。

（3）如遇甲方工作人员有索贿行为的，乙方必须在3日内

向甲方单位进行举报，如未向甲方检举索贿行为，一经发现

处以合同金额总价30%作为赔偿金。

（4）如乙方主动行贿甲方工作人员的，一经发现处以合同

金额总价30%做为赔偿金。

5、本合同有效期为甲方和乙方签署之日起至该合同终止日

止。

6、本合同作为主合同的附件，与主合同具有同等的法律效

力，经合同双方签署后立即生效。

7、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，存档，以备督

查部门和行业主管部门审查。

纪检监察举报电话（督察主体）：028-85970169

纪检监察举报邮箱（督察主体）：jindongwy@163.com

甲方：                               乙方：

代表人：                             代表人：

联系电话：                           联系电话：

通讯地址：                           通讯地址：

签订日期：                           签订日期：