小雅巷办公楼地下室地面改造工程

竞

争

性

谈

判

文

件

谈判人：  成都锦东不动产投资管理有限公司

2020年 6 月

小雅巷办公楼地下室地面改造工程

竞

争

性

谈

判

文

件

谈判人：  成都锦东不动产投资管理有限公司（盖单位章）

2020年 6 月

目  录

第一章 竞争性谈判邀请书 ................................................1

第二章 响应人须知.......................................................4

第三章 响应文件格式.....................................................10

第四章 评审办法.........................................................19

第五章 工程量清单	..............................................................22

第六章 拟签订合同主要条款...............................................24

第一章 竞争性谈判邀请书

：

1 ．竞争性谈判条件

本次谈判人为 成都锦东不动产投资管理有限公司 ，建设资金企业自筹，项目出资比例为100%，项目己具备招标条件，现邀请贵单位参加本项目的竞争性谈判。

2 ．竞争性谈判范围

小雅巷办公楼地下室地面改造工程。

3 ．响应人资格要求

3.1具有独立企业法人资格；

3.2具有国家行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；

3.3本次不接受联合体参选；

3.4 三年内无重大安全、管理责任事故。

4 ．竞争性谈判文件的获取

4.1请接到邀请函的申请人，请于2020年 6 月 5 日至2020年 6  月 8  日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9：00时至12：00时，下午13：00时至17：00时（北京时间，下同）。到成都锦东不动产投资管理有限公司（成都市锦江区静沙南路29号沙河壹号二期6栋5楼）领取竞争性谈判文件。

5.响应文件的递交

响应文件递交的截止时间2020年 6 月 12 日 14 时 10 分，地点：成都锦东不动产投资管理有限公司。

6．确认

响应人在收到本竞争性谈判邀请书后，于2020年 6 月 10 日17：00时前，按附件格式书面回函是否参与本次竞争性谈判。

7.联系方式

谈判人：成都锦东不动产投资管理有限公司

地    址：成都市锦江区静沙南路29号沙河壹号二期6栋5楼

联 系 人： 吴女士

电    话：028-62560716-7006

附件：回函

回  函

成都锦东不动产投资管理有限公司：

我公司已于    年   月  日收到 “小雅巷办公楼地下室地面改造工程竞争性谈判”邀请函，我公司确定参与□  不参与□（参与不参与只选一个在其后面“√”）本次招标代理竞争性谈判。

此函。

响应人：（全称并加盖公章）

年   月   日

第二章  响应人须知

响应人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 谈判人 | 谈判人：成都锦东不动产投资管理有限公司 地址：成都市锦江区静沙南路29号沙河壹号二期6栋5楼 联 系 人： 吴女士 电 话：028-62560716-7006 |
| 2 | 项目名称 | 小雅巷办公楼地下室地面改造工程 |
| 3 | 竞争性谈判范围 | 小雅巷办公楼地下室地面改造工程 |
| 4 | 响应人资质条件、能力 | 资质等级要求：具备独立法人资格，国家行政主管部门颁发的建筑装修装饰及防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质 业绩要求：近3年（2017年至今）已完成1个建筑施工工程类似项目业绩 参加谈判的响应人员：本项目拟派项目经理、技术负责人和其他主要负责人员 项目经理资格：本项目拟派往的项目经理须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格证和有效安全生产考核合格证； 技术负责人资格：具备建筑工程类专业中级及以上技术职称。 其它要求： （1）主要人员（项目经理、技术负责人和其他主要人员）应是响应人本单位人员，并按第三章“响应文件格式”的“主要人员简历表”要求填写和提供相应的证明、证件。 （2）其他主要人员至少应包括下列人员：施工员、质量员、安全员、材料员，应提供相应的执业资格证或上岗证。 |
| 5 | 最高限价 | 本项目的谈判最高限价为：人民币 163000 元 |
| 6 | 工期 | 合同签订之日开始计算40个日历日完成 |
| 7 | 响应人对竞争性谈判文件提出质疑的时间 | 自竞争性谈判文件领取之日起的二个工作日内。 |
| 8 | 构成竞争性谈判文件的其他文件 | 补遗文件、答疑文件（如有） |
| 9 | 备选方案和报价 | 不接受备选方案和多个报价。 |
| 10 | 签字盖章 | 响应人必须按照竞争性谈判文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。 |
| 11 | 响应文件份数 | 正本 1 份，副本 4 份。 |
| 12 | 递交响应文件地点 | 成都锦东不动产投资管理有限公司品质部 |
| 13 | 谈判时间和地点 | 谈判时间：同响应文件递交截止时间 谈判地点：同响应文件递交地点 |
| 14 | 评审办法 | 经评审的最低投标价法 |

一、总  则

1.适用范围

1.1 本竞争性谈判文件仅适用于本次谈判。

2.有关定义

2.1 “谈判人”系指依法进行谈判的国家机关、事业单位、团体组织。本次谈判的谈判人是成都锦东不动产投资管理有限公司。

2.2“响应人”系指领取了竞争性谈判文件拟参加谈判的响应人。

3.合格的响应人

合格的响应人应具备以下条件：

（1）具备竞争性谈判文件规定的基本条件；

（2）规定时间内领取了竞争性谈判文件并登记；

（3）遵守国家有关的法律、法规和条例；

（4）竞争性谈判文件和法律、行政法规规定的其他条件。

4.竞争性谈判费用

响应人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论谈判的结果如何，谈判单位均无义务和责任承担这些费用。

二、竞争性谈判文件

5.竞争性谈判文件的构成

5.1 竞争性谈判文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本竞争性谈判文件包括以下内容：

（1）竞争性谈判邀请；

（2）响应人须知及前附表；

（3）响应文件格式要求；

（4）评审办法；

（5）合同主要条款。

5.2 响应人应认真阅读和充分理解竞争性谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。响应人没有对竞争性谈判文件全面做出实质性响应是响应人的风险。没有按照竞争性谈判文件要求作出实质性响应的响应文件将被拒绝。

6.竞争性谈判文件的澄清和修改

6.1 在响应文件递交截止时间前，谈判人无论出于何种原因，可以对竞争性谈判文件进行澄清或者修改。

6.2 谈判人对已发出的竞争性谈判文件进行澄清或者修改，将在竞争性谈判文件要求的提交响应文件截止时间前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有领取了竞争性谈判文件的响应人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

6.3 响应人要求对竞争性谈判文件进行澄清的，均应在投标截止前按竞争性谈判文件中的联系方式，以书面形式通知谈判人。

6.4 在响应文件递交截止时间前，谈判人可以视谈判具体情况，延长响应文件递交截止时间和开标时间，并在竞争性谈判文件要求提交响应文件的截止时间前，将变更时间以书面形式通知所有领取了竞争性谈判文件的响应人。

7.答疑会和现场考察

7.1 不组织。

7.2 响应人考察现场所发生的一切费用由响应人自己承担。

三、响应文件

8.响应文件的语言

8.1 响应人提交的响应文件以及响应人与谈判人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。

9.计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本谈判项均采用国家法定的计量单位。

10.投标货币

本次谈判项目均以人民币报价。

11.联合投标

本项目不接受联合体参与。

12.响应文件的组成

（1）报价函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）响应人基本情况；

（4）拟任项目负责人和主要专职技术人员；

（5）响应人类似项目业绩；

（6）其他资料。

13.竞争性谈判文件有效期

竞争性谈判文件在该规定的投标截止之日起30日(日历天)内有效。

14.响应文件的份数和签署

14.1 响应人应按本须知前附表规定的份数提交响应文件。

14.2 响应文件的副本可采用复印件，字迹应清晰易于辨认。响应文件封面的右上角应清楚地注明“正本”或“副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.3 响应文件正本和副本的封面或扉页应标明招标工程名称、响应人全称，并由响应人加盖公章和法定代表人签字(或委托代理人签字)。

14.4 除响应人对错误处须修改外，全套竞争性谈判文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处须由响应人法定代表人签字(或委托代理人签字)。

15.响应文件的装订、密封与标志

15.1响应人应将响应文件的所有内容装订成册(不得使用活页夹或抽杆夹)。

15.2响应人应将所有响应文件进行密封，密封方式不限并在密封外层至少加盖响应人公章。

15.3 响应文件递交时密封外层应标(注)明：

15.3.1响应人名称：

15.3.2                    （项目名称）    响应文件；

16.响应文件的递交

16.1 响应文件的递交按前附表所述的时间、地址和规定要求执行。

四、评审

17.评审

谈判小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件评审办法的规定进行。

五、成交事项

18.确定成交人

18.1谈判人授权谈判小组直接确定成交人。

19.成交通知书

18.1成交通知书是合同文件的组成部分。成交通知书中将确认响应人在本次谈判中提出的报价。

20.合同协议书的签署

20.1 成交人应于收到成交通知书三个工作日内由法定代表人或授权代表与谈判人签订合同书。

20.2合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。

第三章  响应文件格式

正本/副本

小雅巷办公楼地下室地面改造工程竞争性谈判

响应文件

响应人：（全称并加盖企事业法人公章）

二O二   年   月     日

目  录

一、报价函…………………………………………………………………………（ ）

二、授权委托书……………………………………………………………………（ ）

三、响应人基本情况………………………………………………………………（ ）

四、项目负责人和主要专职技术人员………………………………………（ ）

五、响应人类似项目业绩………………………………………………………（ ）

六、其他资料………………………………………………………………………（ ）

一、报 价 函#

__________________（谈判人）：

我方全面研究了 “                        ”文件，决定参加贵单位组织的本项目竞争性谈判。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （响应人的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

- 我方愿意以人民币（大写）          元（￥        元）的投标总报价为本项目的报价。

- 我方为本项目提交的响应文件正本一份，副本一份。

3、我方声明：本响应人及其附属机构，与谈判人不存在利益关系。

4、我方声明：经本响应人认真核查，所递交的响应文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在弄虚作假行为，也完全知道和理解竞争性谈判文件对弄虚作假行为的规定和弄虚作假行为的不利后果。

5、我方承诺：你方或授权代表可对我公司进行查询或调查，以证实有关本申请提交的声明、文件和资料的真实性。

6、如中选，我方将按照本响应文件的承诺完成本项目工作。

响应人名称（盖章）：

法人代表人或授权代表（签字或盖章）：

通行地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

竞争性谈判第　次报价表(格式)

（实质性要求）

| 项目名称 |  | 小雅巷办公楼地下室地面改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | JD/JZXTP020001 |  |  |
| 序号 | 服务内容 |  |  | 报价（元） |
| 1 | 小雅巷办公楼地下室地面改造工程 |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签名（或签章）：

响应人（公章）：

日期：

联系电话：

注：

第1次报价表装入投标技术及服务响应文件中，第2次及以后单独提交。

二、法定代表人授权书

__________________（谈判人名称）：

本人               （姓名）系                              （响应人名称）的法定代表人，现委托本单位人员               （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至谈判有效期结束为止。

代理人无转委托权。

附：1、法定代表人身份证

2、委托代理人身份证

（注：身份证应双面复印或扫描，复印或扫描页盖有响应人鲜章）

响 应 人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

委托代理人：                        （签字）

联系电话：                （固定电话）                （移动电话）

年       月       日

三、响应人基本情况

响应人基本情况表

| 响应人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应人：                          （全称、盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日 期:  年 月  日

（二）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：（1）“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师证、身份证、职称证、学历证、安全生产考核合格证。技术负责人应附身份证、职称证、学历证；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。

四、类似项目业绩一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：（1）上述表格，可根据情况自行加列加行，但不少于上述内容；

（2）类似项目业绩要求：近3年（2017年至今）已完成1个建筑施工工程类似项目业绩；

（3）提供上表所列项目的合同协议书或中选（标）或成交通知书等相关证明的复印件加盖公章作为证明。

五、其他资料

第四章 评审办法

1. 总则

1.1 本次项目竞争性谈判对在申请书递交截止时间前收到的申请书，谈判小组按照本章规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评审的依据。

1.2 谈判的地点由谈判人决定，但竞争性谈判文件备案时，备案部门有规定的从其规定。

1.3 谈判小组由谈判人依法组建，人数为5人。经谈判小组评审, 按得分的高低排序作为中选候选人中选排序。

2.资格性审查

2.1谈判小组应依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加谈判的响应人等进行审查，以确定响应人是否具备谈判资格。

2.2资格性审查结束后，谈判小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的响应人，谈判小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.3谈判小组应依据谈判文件规定的所有实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加谈判的响应人名单。

2.4采购机构宣布未通过资格性审查的响应人名单时，应当告知响应人未通过审查的原因。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 申请人 资格 | （1）响应人合格 满足竞争性谈判文件的要求 （2）申请书内的所有人员应是申请人本单位人员 |
| 2 | 申请书 | （4）响应文件所附资料均真实可信，业绩提供合同协议书或中选（标）或成交通知书。 |
| 3 | 澄清 | （5）申请人按谈判小组要求进行澄清 |

- 谈判

3.1谈判小组所有成员集中与单一响应人分别进行一轮或多轮谈判，并给予所有参加谈判的响应人平等的谈判机会。谈判顺序以现场抽签的方式确定。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

3.2每轮谈判开始前，谈判小组应根据谈判文件的规定，并结合各响应人的响应文件拟定谈判内容。

3.3在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动谈判文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。

3.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的响应人。

3.4谈判过程中，谈判文件变动的，响应人应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。谈判过程中，响应人根据谈判情况自行决定变更其响应文件的，谈判小组不得拒绝，并应当给予响应人必要的时间，但是响应人变更其响应文件，应当以有利于满足谈判文件要求为原则，不得变更为不利于满足谈判文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

3.5谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他响应人的技术资料、价格和其他信息。

3.6谈判过程中，谈判小组发现或者知晓响应人存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该响应人淘汰，不允许其提交最后报价。

3.7谈判完成后，谈判小组应出具谈判情况记录表。

3.8最后报价。

3.8.1谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的响应人在规定时间内提交最后报价。

3.8.2谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的响应人在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，响应人在未提高响应文件中承诺的服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知响应人，说明理由。

3.8.3响应人最后报价应当由法定代表人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是响应人响应文件的有效组成部分。

3.8.4推荐成交候选响应人。谈判小组审查确认后，应当按照响应人的报价由低到高顺序推荐1家以上成交候选响应人，并编写谈判报告。响应人报价相同的，成交候选响应人并列，由谈判人自主采取公平择优的方式选择成交响应人。

4.确定成交响应人

4.1 谈判人应当在收到评审报告后，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交响应人。

5.成交通知书

5.1 成交通知书将作为签订合同的依据。成交通知书对谈判人和成交响应人均具有法律效力。成交通知书发出后，谈判人改变成交结果或成交响应人无正当理由放弃成交项目的，应当依法承担相关责任。

5.2 谈判人不对成交或未成交原因作出解释，也不退还响应文件。

第五章 工程量清单

工程名称：小雅巷办公楼地下室地面改造工程报价表

| 序号 | 分项特征描述 | 单位 | 单价（元） |  |  |  |  |  |  | 工程量 | 不含税合价（元） | 含税合价（9%）元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费（%） | 利润（%） | 规费（%） | 合计 |  |  |  |  |
| 1 | 地面錾毛处理 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 1059 |  |  |  |
| 2 | 基层清理及水泥浆拉毛 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 1059 |  |  |  |
| 3 | 80mm厚细石混凝土浇筑 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 1059 |  |  | C25商品混凝土 |
| 4 | Ø4＠200mm钢筋网片 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 1059 |  |  |  |
| 5 | 地坪分隔缝切割 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 1059 |  |  |  |
| 6 | 地坪固化 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 1059 |  |  |  |
| 7 | 车位画线 | m |  |  |  |  |  |  |  | 375 |  |  | 热熔，白色，线宽150mm |
| 8 | 车位限位装置安装 | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | Ø50mm钢管加工膨胀固定 |
| 合 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 每平方面积/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |

第六章 拟签订合同主要条款

小雅巷办公楼地下室地面改造工程合同

甲方（发包人）:成都锦东不动产投资管理有限公司

乙方（承包人）：

经甲乙双方协商，甲方将小雅巷办公楼地下室地面改造工程工作发包给乙方实施，约定如下合同条文，供双方共同遵守。

一、乙方承包内容

1、项目地址及名称：成都市锦江区小雅巷17号负一楼。

2、工程内容：小雅巷办公楼地下室地面改造工程。

3、工程面积：1059平方米。

4、工程内容：详见工程量清单。

二、工程费计算及结算方式：

1、本工程签约合同价为              元（大写                    ）。最终以实际施工量进行结算。

2、上述价格包含乙方全面履行合同义务的人工、机械、材料、保险、建渣清运费、管理费、税费等一切费用，除此以外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

3、工程结算方式：以实际改造面积为准。

4、本工程不允许乙方调整单价，乙方应自行承担价格波动风险。

5、甲方在工程竣工验收合格后向乙方支付实际改造工程80%的工程款。工程竣工并通过验收后双方办理结算。结算资料提交甲方完成结算审核后30日内甲方向乙方支付至实际施工结算总价97%的工程款，工程结算款总额的3%作为质保金。质保金于质保期满后，经甲方确认无任何质量问题后20个工作日内无息支付。

6、甲方每次向乙方支付工程款前，乙方应向甲方提供增值税专用发票，税率为3%，否则甲方付款时间顺延且不承担违约责任。

7、乙方每天必需将所处理位置的图像资料、施工日志、维修实际面积交甲方现场代表签字确认，作为结算凭证。

8、隐蔽工程需经甲方现场代表现场验收后才可进入下一工序。否则，甲方有权要求乙方对隐蔽工程进行破除验收，破除费用及恢复费用均由乙方承担。

9、办理结算时，乙方需向甲方出具收方照片以及提供甲方现场代表签字确认的施工工序、施工日志、维修面积数据照片，作为结算凭证。

三、工期：

乙方定于    年   月   日进场施工，工期为   天(若因不可抗力因素,则工期顺延)。

四、甲方权利与义务

1、甲方设专人       （电话：           ）配合乙方的工作。

2、甲方负责施工区域内部人事的协调工作。

3、甲方要求乙方应在现场配备具有上岗资质的专职安全员，负责安全文明施工工作，乙方施工过程中若发生重大和伤亡事故，乙方应按照有关规定立即报告建设主管部门并通知甲方，发生的费用及法律责任由乙方承担。

五、乙方权利与义务

1、乙方保证在维修过程中，必须严格执行国家作业相关规定，规范作业，不得发生重特大安全事故和有重大影响的安全事故。如有发生乙方承担因此造成的相关法律责任和经济损失。

2、乙方按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。

3、由于乙方管理的设备及作业人员在维修过程中造成的甲方、乙方作业人员或第三方人员人身损害或财产损失的，由乙方承担事故责任和相应经济责任。

4、乙方对本次维修区域内的安全生产负有全面的责任，任何第三人在甲方管理区域内发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，由乙方承担相应的责任。

5、应在本合同签订后5日内向甲方提交经甲方认可的书面维修方案。乙方必须服从甲方安排，严格遵守甲方规定，文明施工。

6、乙方必须严格按照施工程序操作规程作业，严格执行国家有关部门关于有关规定，严禁违章作业，违章操作，确保安全施工。

7、乙方必须给施工人员领取人身意外保险。

8、乙方不得将工程进行任何形式的转包或分包。

9、乙方在各项工作时，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

10、乙方不得怠于施工、不得使用不合格的材料，乙方施工工艺未按合同执行，施工质量不合格，甲方有权终止或解除本合同。

11、因乙方原因造成工程不合格的，甲方有权随时要求乙方采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

12、乙方指定    （电话：        ，电子邮箱：        ）为乙方现场代表，代表乙方履行合同义务和签收相关文件、资料等。若需变更的，应提前三日书面通知甲方。

13、若需变更维修方案的，应经甲方书面认可。

六、工程质量保修

1、工程质保期从工程竣工验收合格之日起算，工程质保为期  X X   年。在工程质保期内，乙方应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。甲方未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

2、保修期内，因乙方原因造成工程的缺陷、损坏，乙方应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失。

3、保修期内，因甲方使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托乙方修复，甲方应承担修复的费用。

4、因乙方原因造成工程的缺陷或损坏，乙方拒绝维修或未能在合理期限内修复，且经甲方书面催告后仍未修复的，甲方有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由乙方承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由甲方承担。

七、违约责任

l、本合同生效后，任何一方要求终止或解除本合同，应向另一方支付     元违约金。

2、对乙方应付甲方的违约金或损失赔偿金等，甲方有权从应付乙方的工程款中直接扣除。

3、乙方若将工程进行任何形式的转包或分包，甲方有权要求乙方终止或解除本合同，同时乙方应向甲方支付    元的违约金。

4、因乙方原因逾期竣工的，每逾期一日，乙方应按日向甲方支付    元违约金，若逾期超过5日仍未完工的，甲方有权单方解除本合同并有权要求乙方承担   元违约金，但应向乙方支付已完成的工程款。

八、如有未尽事宜由双方共同协商，并签订补充协议，与本合同具有同等效力。

甲乙双方签署的“安全责任书”、乙方提供的“工程报价清单”等文件是本协议的重要附件，乙方必须严格遵守。

九、甲、乙双方出现纠纷经协商解决不成，可向本项目工程所在地人民法院提起诉讼。

十、本合同一式肆份，甲方叁份，乙壹份，具有同等法律效力，双方签字并加盖公章后生效。

【以下无正文】

附件：

附件l、工程报价清单；

附件2、合同样本；

附件3、廉洁责任书；

附件4、安全责任书。

甲方：                               乙方：

代表人：                             代表人：

联系电话：                           联系电话：

通讯地址：                           通讯地址：

签订日期：                           签订日期：

合同签订地：成都市锦江区甲方办公室。

安全责任书

甲方（发包人）：成都锦东不动产投资管理有限公司

乙方（承包人）：

为了确保位于锦江区小雅巷17号负一层地下室地面改造维修工作，为防止和减少事故，保障租户的生命和财产安全，保障公司的利益，确保社会稳定，特签订本责任书。

1、乙方必须保证在维修改造过程中，不发生重特大安全事故和有重大影响的安全事故。如有发生乙方承担因此造成的相应损失。

2、由于乙方管理的设备及作业人员在维修改造过程中造成的甲方或第三方人员或财产损失的均由乙方承担事故责任和相应经济责任。

3、乙方对本次维修改造区域内的安全生产负有全面的责任，任何第三人在甲方管理区域内发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，由乙方承担相应的责任。

4、以上内容作为“成都锦东不动产投资管理有限公司”告知乙方，并要求某某有限公司严格执行。如有发生违反上述内容和相关安全操作规程造成的一切损失与法律责任由乙方承担。

甲方：                              乙方：

代表人：                            代表人：

廉洁协议

发包人:成都锦东不动产投资管理有限公司（以下简称“甲方”）

承包人:（以下简称“乙方”）

根据国家、省、市政府有关资产管理中加强廉政建设的规定，为做好资产管理中的党风廉政建设，保证资产租赁高效优质，保证租赁资产的安全和有效使用以及投资效益。甲方与乙方，特订立如下合同。

1、甲方和乙方双方的权利与义务

（1）严格遵守和国家有关法律法规及省市的有关规定。

（2）严格执行该合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损坏国家和集体利益，不得违反资产管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉洁教育，设立廉政告示牌，

公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及

时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上

级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的行为。

2、甲方的义务

（1）甲方工作人员（含本人的配偶、子女及其配偶等亲属、

身边工作人员和其他特定关系人）不得索要或接受乙方的礼

金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或

甲方工作人员（含本人的配偶、子女及其配偶等亲属、身边

工作人员和其他特定关系人）个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员（含本人的配偶、子女及其配偶等亲属、

身边工作人员和其他特定关系人）不得参加乙方安排的超标

准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工

具和高档办公用品等。

（3）甲方工作人员（含本人的配偶、子女及其配偶等亲属、

身边工作人员和其他特定关系人）不得要求或者接受乙方为

其住房装修、婚丧嫁娶活动、工作安排以及出国出境、旅游

等提供方便。

（4）甲方工作人员（含本人的配偶、子女及其配偶等亲属、

身边工作人员和其他特定关系人）不得从事与乙方业务有关

的经济活动等。

（5）甲方工作人员（含本人的配偶、子女及其配偶等亲属、

身边工作人员和其他特定关系人）不得以任何理由向乙方推

荐分包单位。

（6）甲方工作人员要秉公办事、不得营私舞弊，不得利用

职权从事各种个人有偿中介活动；不能纵容、默许配偶、子

女及其配偶等亲属、身边工作人员和其他特定关系人利用党

员干部本人职权或者职务上的影响谋取私利。

3、乙方的义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员（含本人的

配偶、子女及其配偶等亲属、身边工作人员和其他特定关系

人）行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼金。

（2）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员（含本人的

配偶、子女及其配偶等亲属、身边工作人员和其他特定关系

人）报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员（含本人的

配偶、子女及其配偶等亲属、身边工作人员和其他特定关系

人）参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员（含本人的

配偶、子女及其配偶等亲属、身边工作人员和其他特定关系

人)购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，

依据有关规定给与党纪、政纪或组织处理；涉及犯罪的，移

交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应

予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，

依据有关规定给与党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成

经济损失的，应予以赔偿。

（3）如遇甲方工作人员有索贿行为的，乙方必须在3日内

向甲方单位进行举报，如未向甲方检举索贿行为，一经发现

处以合同金额总价30%作为赔偿金。

（4）如乙方主动行贿甲方工作人员的，一经发现处以合同

金额总价30%做为赔偿金。

5、本合同有效期为甲方和乙方签署之日起至该合同终止日

止。

6、本合同作为主合同的附件，与主合同具有同等的法律效

力，经合同双方签署后立即生效。

7、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，存档，以备督

查部门和行业主管部门审查。

纪检监察举报电话（督察主体）：028-85970169

纪检监察举报邮箱（督察主体）：jindongwy@163.com

甲方：                               乙方：

代表人：                             代表人：

联系电话：                           联系电话：

通讯地址：                           通讯地址：

签订日期：                           签订日期：